# PROJET CERBÈRE

CAHIER DE RECETTE

Système de Contrôle d'Accès Intelligent

| Établissement | Lycée Joseph Gaillard - Fort-de-France |
| --- | --- |
| Formation | BTS CIEL Option IR - Session 2026 |
| Équipe projet | 4 étudiants |
| Encadrants | Mr Philippe Ravion, Mme Myriam Symphor |
| Version | 1.0 - Janvier 2026 |

SOMMAIRE

- 1. Introduction

1.1 Objet du document

1.2 Périmètre des tests

1.3 Documents de référence

- 2. Organisation des tests

- 3. Tests fonctionnels

- 4. Tests d'intégration

- 5. Tests de sécurité

- 6. Tests de performance

- 7. Fiches de test

- 8. Synthèse et validation

1. INTRODUCTION

## 1.1 Objet du document

Le présent cahier de recette a pour objet de définir l'ensemble des tests à réaliser pour valider le bon fonctionnement du système CERBÈRE. Ce document constitue la référence contractuelle entre l'équipe projet et le commanditaire (LGT Joseph Gaillard) pour l'acceptation du système.

Ce cahier de recette vise à :

- Vérifier que toutes les exigences du cahier des charges sont satisfaites

- Valider le bon fonctionnement de chaque composant pris individuellement

- Tester l'intégration complète du système multi-nœuds

- Garantir la sécurité et la fiabilité du système d'accès

- Mesurer les performances et le respect des contraintes techniques

## 1.2 Périmètre des tests

Le périmètre des tests couvre l'ensemble du système CERBÈRE composé de :

Porte 1 - Laboratoire (Ventouse magnétique) :

- Capteur PIR HC-SR501 pour la détection de présence

- Sonnette avec diffusion sonore dans le laboratoire

- Commande de ventouse magnétique

- Système d'alerte pour tentatives de sortie non autorisées

Porte 2 - Salle W13 (Gâche électrique) :

- Lecteur RFID RC522 (13.56 MHz)

- Badges RFID Mifare codés

- Commande de gâche électrique

- Caméra Raspberry Pi pour capture d'images

Infrastructure système :

- Trois Raspberry Pi 4 interconnectés en réseau

- Base de données MySQL centralisée et sécurisée

- Interface web administrateur (tableau de bord)

- Application mobile de visualisation et d'alerte

- Mécanismes de chiffrement et authentification

2. ORGANISATION DES TESTS

## 2.1 Stratégie de tests

La stratégie de tests adoptée suit une approche progressive en quatre phases :

Phase 1 - Tests unitaires : Validation individuelle de chaque capteur, actionneur et module logiciel.

Phase 2 - Tests fonctionnels : Validation des fonctionnalités complètes de chaque porte et interface.

Phase 3 - Tests d'intégration : Validation de la communication entre les composants et cohérence globale.

Phase 4 - Tests de validation finale : Validation en conditions réelles d'utilisation avec scénarios complets.

## 2.2 Environnement de tests

Matériel :

- 3 x Raspberry Pi 4 (4GB RAM)

- 1 x Capteur PIR HC-SR501

- 1 x Module RFID RC522 + badges Mifare

- 1 x Gâche électrique 12V

- 1 x Ventouse magnétique 12V

Logiciels :

- Système : Raspberry Pi OS (Debian 11)

- Base de données : MySQL 8.0

- Serveur web : Apache 2.4 + PHP 8.1

Réseau de tests :

- Réseau local isolé : 192.168.100.0/24

- RPi1 (Porte 1) : 192.168.100.10

- RPi2 (Porte 2) : 192.168.100.20

- RPi3 (Serveur BDD) : 192.168.100.30

## 2.3 Critères d'acceptation

| Critère | Seuil d'acceptation |
| --- | --- |
| Taux de réussite tests fonctionnels | ≥ 95% |
| Taux de réussite tests d'intégration | 100% |
| Temps de réponse système | < 2 secondes |
| Taux de faux positifs PIR | < 5% |
| Taux de lecture badges RFID | ≥ 98% |
| Disponibilité système | ≥ 99% sur 48h |
| Respect budget matériel | ≤ 500 € |
| Conformité sécurité | Aucune faille critique |